宁波大学附属人民医院采购互联网医院建设院内议标公告

- 议标品目：

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 互联网医院平台 | ## 1项 | ## 25万元 |

## 二、采购需求及要求：

## （一）功能指标要求：

1、系统组成：包括患者端和医院端。患者端界面定制要求：包含但不限于互联网医院页面设计、微信公众号版定制。医院端界面要求：包含移动版和网页版。

2、系统功能：系统功能包含但不限于在线复诊、复诊续方、处方流转、检查检验在线申请、特色专科服务、互联网护理、健康宣教。

3、系统集成：互联网医院平台提供标准接口，完成本次采购的功能指标业务与医院系统无缝对接。

（二）非功能指标要求：

1、运营服务：运营服务包含但不限于提供专属运营团队、辅助互联网医院制度制定、提供互联网医院客服服务、医院品牌与重点学科推广。

2、培训服务：培训服务包含但不限于培训手册的撰写、以及对业务人员的应用培训和信息人员的技术培训。

3、技术服务：

（1）投标人投标时提供可行的建设方案和建设计划。

（2）中标方在验收前必须有工程师现场实施。

（3）项目验收后，中标方提供7*24服务。

三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1营业执照复印件；

2经营企业经营许可证及该项目资质证明；

3投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

4廉洁承诺书；

5投标一览表及投标报价表；

6同类服务业绩（提供合同复印件加盖公章）；

7服务方案；

8售后服务承诺；

9 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、商务条款：

交货时间：中标后一周内签订合同，在合同签订生效后，5个工作日内开始实施，2个月内完成互联网医院的开发实施工作。

付款方式：合同签订之日起30个工作日内，支付合同金额的40%；项目验收合格后30个工作日内，支付合同金额的55%；项目验收合格一年后的30个工作日内，支付剩余合同金额的5%。

五、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年9月28日17时。

2、本次议标定于2021年9月29日上午9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、浙江健康码或宁波健康码的绿码。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2021-9-23

项目评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价价格(25分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分25分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×25（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（5分） 近3年（2018-1月起）供应商承接过的同类项目业绩的，每个项目得1分；最高得5分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(25分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、实力、服务能力等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 服务实施方案(40分) 根据供应商对本项目的实施计划、管理目标、服务承诺、与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 5 | 优于标书的承诺（5分） 根据投标人对医院提供的附加服务,根据情况酌情加分 |  |  |  |  |

签字：